Мәртөк аудандық қоғамдық кеңесі

«10»  желтоқсан  2024 жыл                   № 13                                  Мәртөк селосы

Мәртөк аудандық қоғамдық кеңестің отырысының

ХАТТАМАСЫ

Төрағалық етуші: Ш.Саринов  - аудандық қоғамдық кеңестің төрағасы

Қатысушылар:А.Темірболат, А.Н.Шек, В.И.Гончарюк, А.М. Үсенов

М.Ж.Искаков - аудан әкімі

Қ.Шудабаев - Аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы

И.Г.Цыба – Облыс әкімі қоғамдық кеңесшісі

КҮН ТӘРТІБІ

1. Мәртөк аудан басшысы, Мәртөк аудандық қоғамдық кеңес мүшелері мен ардагерлердің қатысуымен бірге инфрақұрылым және әлеуметтік нысандардың құрылыс барысы бойынша таныстыру іс-шарасы туралы. Баяндайды:  М.Ж. Искаков

ЖИНАЛЫС   БАРЫСЫ

Ш.Саринов - 2024 жылғы жұмыс жоспарына сәйкес қоғамдық кеңестің кезекті жиналысында қоғамдық кеңес мүшелерімен қатар, аудан әкімі (М.Ж.Искаков), бүгінгі қаралғалы отырған күн тәртібіндегі мәселеге қатынасы бар мекеме басшылары, мердігерлер, мамандар қатысып отыр.

Күн тәртібіндегі мәселені талқылауға көшеміз.

М.Ж. Искаков – Бүгін Мәртөк аудандық қоғамдық кеңес мүшелері мен ардагерлердің қатысуымен бірге инфрақұрылым және әлеуметтік нысандардың құрылыс барысы бойынша таныстыру іс-шарасы өтті.

✅️Аралаған нысандар:

1. Тұрғын үй құрылыс жобалары туралы.

Мәртөк ауылында 132 тұрғын үй, Кенсахара ауылында 8 тұрғын үйдің құрылысы жүріп жатыр. Ағымдағы жылдың соңына дейін бұл тұрғын үйлер пайдалануға берілу жоспарлануда. Қазіргі уақытта тұрғын үй кезегінде 708 адам тұр, оның ішінде көп балалы отбасылар – 148, жетім балалар – 293, әлеуметтік осал топтар – 189, мемлекеттік қызметкерлер мен бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері – 78, авариялық жағдайдағы жалғыз тұрғын үйлердің саны – 1.

2. Мәртөк ауылына кіреберіс жол және көпірлердің құрылысы туралы.

Мәртөк ауылына кіреберіс 6 км жол бойындағы көпір кеңейтілді. Сонымен қатар, М.Әуезов және Т.Молдабай көшелері арқылы жаңақоныс аумағына өтетін 2 көпір салынды. Жаңақоныс аумағы арқылы өтетін тасқын су арнасын кеңейту және нығайту жұмыстары да жүргізілді.

3. Мәртөк ауылындағы өнер орталығының құрылысы туралы.

Мәртөк ауылында балалар шығармашылығы және өнер мектебін орналастыру үшін жаңа ғимараттың құрылысы басталды. Бұл ғимарат екіқабатты болады, ішінде тігін шеберханасы, сахна, музыка және қолөнер кабинеттері қарастырылады. Қазіргі таңда ғимараттың негізі қаланып, қабырғалары көтерілуде. Құрылыс 2025 жылға дейін аяқталады.

4. Мәртөк аудандық Мемлекеттік кірістер басқармасының ғимараты туралы.

Мәртөк ауылында мемлекеттік кірістер басқармасының жаңа ғимараты салынып жатыр. Ғимараттың жалпы алаңы 236,7 м² құрайды, құрылыс құны 270 миллион теңге. Құрылыс жұмыстары 2024 жылдың екінші тоқсанында басталып, 6 ай ішінде аяқталады.

5. №3 Мәртөк жалпы орта білім беру мектебінің спортзалы туралы.

№3 мектептің спортзалының құрылысы 2023 жылы басталып, 2024 жылы аяқталады. Қазіргі уақытта ғимарат тұрғызылып, шатыр орнатылды. Жоба құны 363 миллион теңге.

6.Мәртөк ауылындағы көшелерді жөндеу жұмыстары туралы.

И.Г.Цыба -  Бүгін біз аудан әкімі М.Ж.Искаковпен аудан орталығында салынып жатқан барлық нысандарды аралап шықтық. Бұл жаңа нысандардың, пәтерлердің, ғимараттардың, мемлекеттік мекемелердің керемет, болашағымыз үшін пайдасы құрылысы. Ауданымызды көркейту, елімізді көркейту жолында Мәртөк ауданында  қыруар жұмыстар атқарылып жатқанын әрбір адам білу өте маңызды!

Қ.Шудабаев – Мәртөк ауданы бойынша орталығында қоғамдық кеңес бар, ардагерлер бар құрылыстын сапасын көру мақсатында тексеріп шықтық. Құрылыс өте жақсы. Біткен және бітуге жақын қалған нысандар бар екен. Бәрін талапқа сай аралап шықтық.

ШЕШІМ ЕТЕДІ:

- Жүргізіп жатқан жұмыстарыңа оң баға береміз.

Жасап жатқан жұмыстарың алға басып ауданымыз көркейе берсін, өсіп-   өркендей берсін!

Еліміз аман жұртымыз тыныш болсын!

Жиналыс төрағасы:                                                            Ш.М. Саринов

Жиналыс хатшысы:                                                     Э.К. Жаксыбекова