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ПОРЯДОК

проведения общественного мониторинга Общественного совета города Семей

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, задачи, организацию и механизм проведения общественного мониторинга объектов, по которым строительство или ремонт не завершены в установленные сроки.
1.2. Общественный мониторинг проводится Общественным советом города Семей в целях обеспечения прозрачности, гласности и общественного контроля за реализацией государственных программ и проектов.
1.3. Мониторинг осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об общественных советах» и иными нормативными правовыми актами.
 
2. Цели и задачи мониторинга
2.1. Цель мониторинга — получение объективной информации о состоянии строительных и ремонтных работ на объектах, финансируемых из бюджета.
2.2. Задачи мониторинга:
· выявление причин несоблюдения сроков строительства и ремонта;
· оценка эффективности использования бюджетных средств;
· формирование предложений по устранению нарушений;
· повышение общественной ответственности заказчиков и подрядчиков.

3. Организация проведения мониторинга
3.1. Решение о проведении мониторинга принимается на заседании Общественного совета.
3.2. Для проведения мониторинга создается рабочая группа из членов Общественного совета, представителей средств массовой информации, общественных объединений и независимых экспертов.

3.3. Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства города Семей предоставляет список объектов, по которым имеются нарушения сроков или низкий уровень готовности.
3.4. Рабочая группа утверждает график выездов и перечень проверяемых объектов.

4. Проведение мониторинга
4.1. Рабочая группа осуществляет выезды на объекты, встречается с представителями заказчика, подрядной организации и технического надзора.
4.2. В ходе мониторинга проводится фото- и видеофиксация состояния объектов, уточняются фактические объемы и сроки выполнения работ.
4.3. Все выявленные факты и замечания отражаются в акте общественного мониторинга, который подписывается членами рабочей группы.

5. Итоги и отчётность
5.1. По результатам мониторинга рабочая группа готовит сводный отчёт, включающий:
· перечень обследованных объектов;
· выявленные нарушения и причины отставания;
· предложения по их устранению.
5.2. Отчет представляется на заседание Общественного совета города Семей.
5.3. Решения и рекомендации Общественного совета направляются в акимат, соответствующие государственные органы и размещаются в средствах массовой информации.
6. Заключительные положения
6.1. Контроль за исполнением настоящего Порядка возлагается на председателя Общественного совета города Семей.
6.2. Настоящий Порядок вступает в силу со дня его утверждения на заседании Президиума Общественного совета города Семей.
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