**ПРОТОКОЛ № 32**

**заседания Общественного совета**

Место проведения: Зал заседаний аппарата маслихата

Дата и время: 10.10.2023 года 11-00ч.

Присутствовали: Члены Общественного совета – 11 человек.

Представитель ТОО «Сотис Групп»

Представитель ТОО «Айя Сервис»

Рукодитель первого антикорупционного центра Асаубаев Руслан Шонович

Заведующий госправовым отделом Джапабаев Алихан Алдиярович

Депутат Мустафина Жулдыз Масгутовна

И.о руководителя КГУ «Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области»

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса Обсуждение мониторинга хода работ по среднему ремонту автодороги районного значения Белое Щучье 9,85км на сумму 299,5 млн.тенге.
2. Среднему ремонту автодороги районного значения Кзыласкер-Раздольное 0-17км на сумму 717,4 млн. тенге.

Вопрос Асаубаева Р.Ш.

1. Скажите вы проводили средний ремонт автодороги Белое-Щучье 9,85 км, входе гарантийного срока эксплуатации были ли выявлены дефекты?

Представитель ТОО «Сотис Групп»

Когда проводили встречи жалоб не поступало. Обращений не поступало, писала письма прокуратура. Кокшетау темир Жол три раза исправляла дефекты. Пошли трещины в другом месте месяц назад писали письмо в прокуратуру, ответ поступил 8 августа что гарантийный срок закончился 12 июля.

Вопрос Асаубаева Р.Ш.

Согласно данным антикоррупционной службы вопрос по дефектам поднимался в январе 2022 года, вы направляли письма подрядчикам?

Представитель ТОО «Сотис Групп»

Нам пришел ответ, что дефектов не было.

Вопрос Асаубаева Р.Ш.

Скажите толщина асфальта должна быть 5 см, а ширина 6 метров. У Вас ширина согласно нашим замерам составляет 5,5 метра почему? Вы получали разрешения в ГАСК?

Представитель ТОО «Сотис Групп»

Мы строили согласно сметной документации. На средний ремонт дорог разрешение в ГАСК не нужно.

Вопрос Асаубаева Р.Ш.

Вы делали съезды?

Представитель ТОО «Сотис Групп»

Нет. В смете не было прописано.

1. Среднему ремонту автодороги районного значения Кзыласкер-Раздольное 0-17км на сумму 717,4 млн. тенге.

Вопрос Асаубаева Р.Ш.

Вы делали разметку дороги? Какой шириной?

Представитель ТОО «Айя Сервис»

Да сделали шириной 10 см.

Вопрос Асаубаева Р.Ш.

Когда сдавалась дорога?

Представитель ТОО «Айя Сервис»

В ноябре 2022 года

Вопрос Асаубаева Р.Ш.

На асфальте появились пучины в чем причина?

Представитель ТОО «Айя Сервис»

Толщина асфальта составляет 5 см, и он не выдерживает большегрузные машины, груженные КАМАЗы.

Рассмотрев вопросы повестки дня, Общественный совет

РЕШИЛ:

1. Рекомендовать и.о руководителю КГУ «Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области»

- Выявлять дефекты до окончания гарантийного срока.

- Во время реагировать на обращения и жалобы на строительство дороги.

- Своевременно направлять письма подрядчикам по устранению дефектов дорог.

**Председатель Общественного совета: А. Мушарапова**